|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Durante esta fase, la mayoría de las actividades planificadas se han cumplido de acuerdo con los plazos establecidos en la carta Gantt, la cual gestionamos mediante la herramienta Jira, lo que ha permitido una mejor visualización de los avances por sprint. Los principales facilitadores han sido la organización del equipo, la claridad de las tareas y el compromiso en las reuniones semanales. Sin embargo, algunos retrasos menores surgieron por dificultades en la integración de los datos en tiempo real del transporte público y en la validación de pruebas de accesibilidad con usuarios no videntes.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades técnicas se han enfrentado priorizando la comunicación constante dentro del equipo y aplicando retrospectivas en cada sprint para ajustar tareas y tiempos. Además, se decidió establecer reuniones adicionales con usuarios testers y docentes asesores para obtener retroalimentación más oportuna. En cuanto a la integración de datos, se optó por dividir la tarea en submódulos, permitiendo avances paralelos sin afectar el flujo general del desarrollo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo el trabajo de forma positiva, ya que el equipo ha demostrado constancia, colaboración y compromiso con los objetivos del proyecto. Destaco especialmente el enfoque en la accesibilidad y la empatía con los usuarios finales, que ha guiado muchas decisiones técnicas y de diseño. Como aspecto a mejorar, sería necesario optimizar la documentación técnica y fortalecer la validación en terreno para garantizar que la aplicación funcione correctamente en distintos contextos urbanos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos gustaría consultar si es recomendable realizar una validación piloto con un grupo más amplio de personas no videntes antes de la fase final, o si es mejor concentrarse primero en la optimización técnica del sistema. También nos interesa saber cómo podríamos incorporar métricas de impacto social dentro del proyecto (por ejemplo, indicadores de autonomía o percepción de seguridad).

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, consideramos necesario redistribuir algunas actividades, principalmente las relacionadas con pruebas de campo y análisis de retroalimentación de usuarios. Se asignarán responsabilidades adicionales en el área de documentación y diseño de experiencia de usuario (UX), para garantizar que la aplicación cumpla los estándares de accesibilidad y usabilidad definidos en la planificación inicial.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo grupal ha sido muy positivo. Destacamos la comunicación constante, el respeto por las ideas de todos los integrantes y la capacidad de organización gracias al uso de metodologías ágiles. El equipo ha demostrado compromiso y una fuerte motivación por el impacto social del proyecto. Como punto a mejorar, sería útil reforzar la gestión del tiempo y la priorización de tareas, especialmente en etapas de integración técnica y pruebas en terreno.